**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы»**

Программа предусмотрена на 2018-2022 год без выделения этапов.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы» утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «15»марта 2018 г. №43

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 2](#_Toc503358688)

[1.1 Характеристика текущего состояния благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения «Пушкиногорье» 2](#_Toc503358689)

[1.2 Характеристика текущего состояния благоустройства общественных территорий городского поселения «Пушкиногорье» 2](#_Toc503358690)

[1.3 Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной Программы 2](#_Toc503358691)

[1.4 Положения, включаемые в Программу 2](#_Toc503358692)

[1.5 Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и характеристика вклада муниципального образования в достижение результатов 2](#_Toc503358693)

[1.6 Перечень мероприятий Программы 2](#_Toc503358694)

[1.7 Ресурсное обеспечение Программы 2](#_Toc503358695)

[1.8 Система управления реализацией Программы 2](#_Toc503358696)

[Приложения 2](#_Toc503358697)

[Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в городском поселении «Пушкиногорье» в 2018 -2022 году в МО «Пушкиногорский район» 2](#_Toc503358698)

[ПЕРЕЧЕНЬ видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий 2](#_Toc503358699)

[Единичные расценки на ремонт дворовых проездов 2](#_Toc503358700)

[Единичные расценки на освещение дворовых территорий 2](#_Toc503358701)

[Единичные расценки на установку скамьи 2](#_Toc503358702)

[Единичные расценки на установку урны 2](#_Toc503358703)

[Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий 2](#_Toc503358704)

[Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по дополнительному перечню 2](#_Toc503358705)

[ПОРЯДОК разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» МО «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы» 2](#_Toc503358706)

[ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы 2](#_Toc503358707)

[Ресурсное ежегодное обеспечение реализации муниципальной Программы на 2018-2022 годы 2](#_Toc503358708)

[План реализации государственной программы субъекта Российской Федерации (муниципальной программы) 2](#_Toc503358709)

[Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы» 2](#_Toc503358710)

**Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

 **Муниципальное образование «Пушкиногорский район расположен в центральной части Псковской области. Площадь района составляет 105917га. На территории района находится Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина (Михайловское), площадь которого составляет 9713га. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 494,653 км.,( из них 250,811 км в границах населенных пунктов и 243,842 км районного значения), регионального значения 213,4 км., федерального значения 24,8 км (а/д М-20 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель до границы с республикой Беларусь)». В районе находится 331 сельский населенный пункт. Численность населения в районе на 01.01.2017г. 8035 чел.** в т.ч. в городском поселении составила **6459** человек, из них в р.п. Пушкинские Горы- **4621** чел.

**В состав МО «Пушкиногорский район» входят два муниципальных образования. Это городское поселение «Пушкиногорье» и сельское поселение «Велейская волость». Рабочий поселок Пушкинские Горы является районным центром** муниципального образования «Пушкиногорский район» и расположен в северо-восточной части **городского поселения.** Площадь поселения 308 кв.км., что составляет 29% от площади района. **Районный центр р.п. Пушкинские Горы** находится на расстоянии 120 км. от областного центра г. Псков на высоте 160м над уровнем моря, в отрогах Валдайской возвышенности. В настоящее время р.п. Пушкинские Горы являются культурным центром Пушкиногорского района, сохранивший свою самобытность, уникальную историческую планировку и связь с окружающим природным ландшафтом. Главная задача не только сохранить наследие прошлого, но и улучшить облик поселка.

**1.1 Характеристика текущего состояния благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения «Пушкиногорье»**

В городском поселении расположено 74 МКД, из них в р.п. Пушкинские Горы расположены 68 многоквартирных жилых домов, в д. Подкрестье - 6 МКД. В многоквартирных домах проживает 3773 человек, что составляет 74% всего населения поселка. Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по р.п. Пушкинские Горы полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие дворовых проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 23% придомовых территорий имеет переходный тип покрытия и высокий физический износ.

Недостаточно производятся работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществляется посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Отсутствует ливневая канализация. В периоды выпадения обильных осадков, потоки воды доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

В ряде дворов отсутствуют освещение придомовых территорий, набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, устройства дождевой канализации на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием данного направления.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы» разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство общественных территорий муниципального образования «Пушкиногорский район». Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Реализация программы осуществляется по трем направлениям:

-благоустройство дворовых территорий р.п. Пушкинские Горы;

-благоустройство общественных территорий р.п. Пушкинские Горы

-благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) р.п. Пушкинские Горы

Для реализации мероприятий программы городское поселение руководствуется подготовленными документами:[[1]](#footnote-1)

- перечень дворовых территорий и проездов к ним (приложение 1)

- минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, (приложение 2 к программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения 3-6 к программе),

- целевые показатели, характеризующие сферу содержания дворовых территорий (приложение 7)

- порядок и форма участия (трудовое) граждан в выполнении указанных работ (приложение 8 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, и общественной территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 год (приложение 9 к программе).

**1.2 Характеристика текущего состояния благоустройства общественных территорий городского поселения «Пушкиногорье»**

На сегодняшний день на территории муниципального образования городское поселение «Пушкиногорье» проведена инвентаризация 25 общественных территорий. (Таблица 1,2) Все общественные территории находятся в плохом состоянии. Всем пешеходным дорожкам требуется твердое усовершенствованное покрытие. В скверах и парках необходимо установить урны и скамейки, клумбы.

Таблица 1

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ**

 **признанные не благоустроенными по результатам проведенной инвентаризации в городском поселении «Пушкиногорье» в МО**

**« Пушкиногорский район»по состоянию на 20.08.2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид территории | Адрес территории |
| 1. | Пешеходная дорожка (тротуар) | Ул. Ленина,-Лермонтова (от рыночной площади до автобусной остановки напротив средней школы |
| 2. | 1. Пешеходная дорожка (тротуар)
 | Ул. Ленина (левая сторона дома №52 до книжного магазина) |
| 3 | Пешеходная дорожка (тротуар) | Ул, Лермонтова, ул. Новоржевская (от автобусной остановки напротив средней школы до ул. Новоржевская) |
| 4 | Пешеходная дорожка (тротуар) | Ул, Новоржевская (от стоянки у дома №8 до пересечения с ул. Ленина и ул. Пушкинская) |
| 5 | Стоянка  | ул.Ленина (поликлиника) |
| 6 | Стоянка | ул. Новоржевская д.№8 |
| 7 | Парк «Лукоморье» | Ул. Ленина |
| 8 | Парк «Борок» | Ул. Ленина |
| 9 | Сквер  | ул. Ленина (дом №14,16,средняя школа, НКЦ) |
| 10 | Сквер «Гостиница Дружба» | Ул. Ленина №8 |
| 11 | Сквер возле КДЦ | Ул. Садовая дом №3 |
| 12 | Сквер напротив памятника А.С. Пушкина | Ул. Ленина |
| 13 | Набережная озера Таболенец»  | ул. Садовая дом №3 |
| 14 | Набережная озера «Зеркальное»  | ул. Новоржевская |
| 15 | Старая площадь  | ул. Пушкинская |
| 16 | Кладбище (новое) | а/д Новгородка-Локня км 0+000 |
| 17 | Кладбище старое  | Ул. Лесная |
| 18 | Пешеходная дорожка (тротуар) | ул. Пушкинская ) от монастыря до Дома Ветеранов( правая сторона) со сквером дом №12 |
| 19 | Пешеходная дорожка (тротуар) | ул. Новоржевская от монастыря до автостанции (левая сторона) |
| 20 | Пешеходная дорожка (тротуар) | ул. Ленина (от монастыря до поликлиники- левая сторона) |
| 21 | Пешеходная дорожка (тротуар) | ул. Аэродромная от НКЦ до ул. Комсомольская |
| 22 | Средняя школа им. А.С. Пушкина | Ул. Лермонтова 13 |
| 23 | Детский сад «Сказка» | Ул. Ленина д.28 |
| 24 | Центральная районная больница+ поликлиника |  Ул. Ленина 41 |
| 25 | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» | Ул. Пушкинская 42 |
|  | **Итого** | **25** |

Таблица 2

**Целевые показатели благоустройства общественных территорий по формированию современной городской среды городского поселения «Пушкиногорье»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название целевого показателя | Значение целевого показателя |
|  |  | 2018 | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1) Муниципальные территории общего пользования |  |  |  |
|  | Общее количество муниципальных территорий общего пользования, ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | Общая площадь муниципальных территорий общего пользования, кв. м. | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 |
|  | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, кв.м | 4910 | 9280 | 13650 | 18020 | 20650 |
|  | 2) Места массового отдыха населения (городские парки) |  |  |  |
|  | Общее количество мест массового отдыха населения (городских парков), ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед. | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
|  | Общая площадь мест массового отдыха населения (городских парков), кв. м | 75000 |  |  |  |  |
|  | Площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед. | 0 |  |  |  |  |

1.3 Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной Программы

Основным приоритетом и целью программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства общественных территорий городского поселения «Пушкиногорье» муниципального образования «Пушкиногорский район».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

* обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий городского поселения «Пушкиногорье» (территории общего пользования и места массового отдыха (парков, скверов, бульваров, набережных);
* повысить уровень благоустройства дворовых территорий муниципального образования городское поселение «Пушкиногорье»;
* повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Пушкиногорье».
* Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и общественных территорий городского поселения «Пушкиногорье» будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной программы.

**1.4 Положения, включаемые в Программу**

 Администрация городского поселения «Пушкиногрье» руководствуется нормативно правовыми актами утвержденными Администрацией Пушкиногорского района:

1. Постановление от 02.10.2017 № 51 -Н «Об утверждении порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы».

2. Постановления от 05.10.2017 № 54-Н «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы».

Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений в отборе дворовых территорий МКД и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения. Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

1.5 Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и характеристика вклада муниципального образования в достижение результатов

Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования МО «Пушкиногорский район». Кроме того, результатом от улучшения качества благоустройства станет:

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- сохранение и улучшение внешнего вида общественных территорий (мест

общего пользования и массового отдыха населения);

- улучшение экологической обстановки муниципального образования;

- формирование положительного имиджа городского поселения «Пушкиногорье» МО «Пушкиногорский район».

**1.6 Перечень мероприятий Программы**

Программой предусмотрена реализация двух направлений:

- благоустройство дворовых территорий городского поселения «Пушкиногорье»;

-благоустройство общественных территорий (по результатам общественного обсуждения)

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 10. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству представлен в приложении № 1 (определяется по результатам общественного обсуждения).

-перечень общественных территорий (определяется по результатам общественного обсуждения). (Раздел 1.2 Таблица 1)

Сроки реализации мероприятий Программы отражены в приложении № 12

1.7 Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из областного и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальному образованию «Пушкиногорский район» на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы».

Ежегодный объем финансирования Программы составляет 2506,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 2330,6 тыс. рублей, за счет областного бюджета 150,4 тыс.рублей, за счет местного бюджета 25,0 тыс. руб. Ресурсное ежегодное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы представлено в приложении № 11.

**1.8 Система управления реализацией Программы**

Руководство и текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация Пушкиногорского района. Также Администрация Пушкиногорского района разрабатывает в пределах своей компетентности муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, уточняются объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Программы.

Администрация городского поселения «Пушкиногорье» обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации Программы в установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации Программы в соответствии с установленным порядком.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой МО «Пушкиногорский район».

Приложения

Приложение 1

**Перечень дворовых территорий, подлежащих** благоустройству **в городском поселении «Пушкиногорье» в 2018 -2022 году в МО «Пушкиногорский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Адрес МКД** | **Дворовая территория** | **Площадь с твердым усовершенствованным покрытием м.кв.** |
| 1 | Ул. Ленина дом № 10  |  | 376 |
| 2 | Ул. Ленина дом №12  | 592 |
| 3 | Ул.Ленина дом №14  | 414 |
| 4 | Ул. Ленина дом №15  |  | 278 |
| 5 | Ул. Ленина дом №17  | 229 |
| 6 | Ул. Ленина дом №19 |  |  |
| 7 | Ул.Ленина дом №33  | 335 |
| 8 | Ул. Ленина дом №35  |  | 185 |
| 9 | Ул. Ленина дом №21  |  | 171 |
| 10 | Ул.Ленина дом №23  | 113 |
| 11 | Ул. Ленина дом №25  | 150 |
| 12 | Ул.Ленина дом №27  | 271 |
| 13 | Ул. Ленина дом № 30  |  | 420  |
| 14 | Ул.Ленина дом №32  | 322 |
| 15 | Ул. Ленина дом №16  | 540 |
| 16 | Ул. Ленина дом № 36  |  | 460 |
| 17 | Ул. Ленина дом № 38  | 940 |
| 18 | Ул. Ленина дом №46  | 639 |
| 19 | Ул. Ленина дом №48. |  | 625 |
| 20 | Ул. Ленина дом №50. | 653 |
| 21 | Ул. Ленина дом №52  | 700 |
| 22 | Ул.Ленина дом №56. | 556 |
| 23 | Ул.Лермонтова дом №4.  |  | 251 |
| 24 | Ул. Лермонтова дом №6  | 90  |
| 25 | Ул. Лермонтова дом № 8  | 284 |
| 26 | Ул. Лермонтова дом № 12  |  | 584  |
| 27 | Ул.Лермонтова дом №5. |  | 396 |
| 28 | Ул. Новоржевская дом №29а. | 316 |
| 29 | Ул.Лермонтова дом №7  |  | 239 |
| 30 | Ул.Лермонтова дом №9. | 375 |
| 31 | Ул.Лермонтова дом №11. | 620 |
| 32 | Ул. Турбаза 1, |  | 673 |
| 33 | Ул. Турбаза 1,2 | 674 |
| 34 | Ул.Ермолаева дом №2  |  | 187 |
| 35 | Ул. Советская 2 |  |  |
| 36 | Ул. Пушкинская дом №12  |  | 427 |
| 37 | Ул. Пушкинская дом № 31, |  | 350 |
| 38 | Ул. Пушкинская дом №,34, |  | 320 |
| 39 | Ул. Пушкинская дом № 61 |  | 353 |
| 40 | Ул.Пушкинская дом №63  |  | 262 |
| 41 | Ул. Пушкинская дом №65  | 177 |
| 42 | Ул. Пушкинская дом №67  | 170 |
| 43 | Ул. Пушкинская дом №81  |  | 228 |
| 44 | Ул. Совхозная 1 |  |  |
| 45 | Ул. Совхозная дом №25Б  |  | 745 |
| 46 | Ул.Совхозная дом №25В  | 160 |
| 47 | Ул. Совхозная дом №25А  | 550 |
| 48 | Ул.Южная дом №2 |  | 278 |
| 49 |  Ул.Южная дом № 4  | 238 |
| 50 | Ул.Южная №6  | 139 |
| 51 | Ул. Южная дом №4А  | 402 |
| 52 | Ул.Южная дом №6А  | 627 |
| 53 | Ул. Михайлова 11 |  |  |
| 54 | Ул. Совхозный переулок дом №4 |  | 146 |
| 55 | Ул. Совхозный переулок дом № 6, | 206 |
| 56 | Ул. Совхозный переулок дом № 8 | 206 |
| 57 | Ул. Совхозный переулок дом №10 | 64 |
| 58 | Ул. Совхозный переулок дом №12, | 250 |
| 59 | Ул. Совхозный переулок дом №14 | 259 |
| 60 | Ул. Аэродромная 43 |  |  |
| 61 | Ул. Аэродромная 49 |  |  |
| 62,63,64 | Деревня Подкрестье дом № 16,17,18 ГП "Пушкиногорье"  |  | 1090 |
| 65, | Деревня Подкрестье дом № 23, ГП "Пушкиногорье" |  |  |
| 66 | Деревня Подкрестье дом № 29, ГП "Пушкиногорье" |  | 103 (грунт) |
| 67 | Деревня Подкрестье дом № 31 ГП "Пушкиногорье" |  | 207 (грунт) |
| 67 | **ИТОГО** | **32** | **21318** |
|  |  |  |  |
|  | ПРОЕЗДЫ |  |  |
| 1 | К дворовой территории многоквартирного дома № 22 Ул. Ленина от а/д Пушкиногорское шоссе |  | 40 |
| 2 | К дворовой территории многоквартирного дома № 32 Ул. Ленина от а/д Пушкиногорское шоссе |  | 80 |
| 3 | К дворовой территории многоквартирного дома №67 Ул. Пушкинская  |  | 1248 |
| 4 | К дворовой территории многоквартирного дома №12 (площадка ТБО ул. Ленина)  |  | 756 |
| 5 | К дворовой территории многоквартирного дома №1,2 Ул. Турбаза |  | 594 |
|  | **ИТОГО** |  | **2718** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к Муниципальной программе«Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» МО «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий

I. Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень видов работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Ремонт дворовых проездов.

Обеспечение освещения дворовых территорий.

Установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень видов работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Оборудование детских площадок.

Оборудование спортивных площадок.

Оборудование автомобильных парковок.

Озеленение территорий.

Установка ограждений вдоль дворовых проездов.

Установка декоративных малых архитектурных форм.

Установка беседок.

Иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

II. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий

Установка скамеек.

Установка мусорных урн.

Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей).

Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек (асфальтирование, укладка тротуарной плитки).

Установка, ремонт и реконструкция ограждений.

Установка автобусных остановок.

Озеленение территории общего пользования (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов).

Установка указателей с указанием названий улиц.

Установка щитов для размещения рекламы и объявлений.

Установка декоративных малых архитектурных форм.

Иные виды работ по благоустройству общественных территорий.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к Муниципальной программе«Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» МО «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы» |

Единичные расценки на ремонт дворовых проездов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 2741,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 6 км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 5км) толщ.10см |  |   |   |
|   | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 6км) |  |   |   |
|   | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |   |   |
|   | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км) |  |   |   |
|   | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 169,00 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 212,00 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть  | м2 | 1 | 468,00 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар  | м2 | 1 | 411,00 |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 5 км) | 1 пог.м | 1 | 222,00 |
| 12 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 923,00 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к Муниципальной программе«Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» МО «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы» |

Единичные расценки на освещение дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | Установка кронштейна  | шт | 2 352 |
| 3 | Установка светильника | шт | 1 877 |
| 4 | Установка выключателя | шт | 70 |
| 5 | Установка фотоэлемента | шт | 312 |
| 6 | Установка распределительной коробки | шт | 686 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 10 | Установка опоры СВ-9,5х2 | шт | 2 765 |
| 11 | Подвес провода СИП | м | 101 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт | 732 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 14 | Демонтаж опоры | шт | 709 |
| 15 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
|  | **Материалы** |  |  |
| 17 | Провод ВВГ 3\*2,5 | м | 34,27 |
| 18 | Провод ВВГ 3\*1,5 | м | 21,12 |
| 19 | Опора СВ-9,5х2 | шт | 6500 |
| 23 | Фотоэлемент | шт | 367 |
| 24 | Автоматический выключатель 16А | шт | 91,38 |
| 25 | Выключатель | шт | 54,52 |
| 26 | Гофротруба | м | 4,91 |
| 27 | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 28 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения | шт | 1 420 |
| 29 | Светильник светодиодный LED | шт | 5 750 |
|  | Кронштейн для светильников | шт | 482,86 |
| 30 | Провод СИП 2\*16 | м | 33,26 |
| 31 | Провод СИП 4\*16 | м | 57,37 |
| 32 | Провод СИП 4\*25 | м | 80,09 |
| 33 | Изолента ПВХ | шт | 37,24 |
| 34 | Коробка распределительная (IP-54) | шт | 72,50 |
| 35 | Клипса | шт | 7,96 |
| 36 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт | 3,50 |
| 37 | Рейка DIN 30см | шт | 17,95 |
| 38 | Шина нулевая | шт | 347,93 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5к Муниципальной программе«Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» МО «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы» |

Единичные расценки на установку скамьи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1876 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | СкамьяРазмеры: 1500\*380\*680 | шт | 4368 |
| 3 | СкамьяРазмеры: 2000\*385\*660 | шт | 5784 |
| 4 | Скамья со спинкойРазмеры: 1985\*715\*955 | шт | 11450 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6к Муниципальной программе«Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» МО «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы» |

Единичные расценки на установку урны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 513 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Урна наземнаяОбъем: 20лРазмеры: 400\*300\*540 | шт | 3469 |
| 3 | Урна наземнаяОбъем: 40лРазмеры: 480\*380\*570 | шт | 4053 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется)Размеры: 420\*420\*665 | шт | 3267 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7 к Муниципальной программе«Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» МО «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы» |

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя2017 год | Год формирования муниципальной программы2018 год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11 | Общее количество дворовых территорий МКД | ед | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Ед. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 33 |
| 33 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 3 | 24 | 45 | 67 | 88 | 100 |
| 44 | Общая площадь дворовых территорий МКД | М.кв | 33920 | 33920 | 33920 | 33920 | 33920 | 33920 |
| 55 | Площадь благоустроен-ных дворовых территорий МКД | М.кв |  5170 | 8140 | 15264 | 22726 | 29850 | 33920 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8к Муниципальной программе«Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» МО «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы» |

**Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по дополнительному перечню**

* 1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия.
	2. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
	3. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.
	4. Документы, подтверждающие форму трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию городского поселения «Пушкиногорье». (Далее –Администрация)

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию городского поселения «Пушкиногорье» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

 1.5 В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения «Пушкиногорье»;

б) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Пушкиногорского района для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9к Муниципальной программе«Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» МО «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы» |

**ПОРЯДОК** **разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» МО «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы»**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, общественной территории, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» (далее - Порядок).

 2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

 2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

 2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается, управляющими организациями, спонсорами и другими заинтересованными лицами.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты предоставления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

6. Содержание дизайн -проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн- проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

7. Разработка дизайн - проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования р.п. Пушкинские горы.

8. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

8.1 - осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

8.2 - разработка дизайн - проекта;

8.3 - согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

8.4 - утверждение дизайн – проекта по общественной территории- общественной муниципальной комиссией.

9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию городского поселения «Пушкиногорье» согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация городского поселения «Пушкиногорье» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн -проекту.

10. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение №10

**ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной** программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок | Ожидаемыйнепосредственныйрезультат (краткое описание) | Основныенаправленияреализации | Связь с показателями программы |
| началареализации | окончанияреализации |
| **1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов****Минимальный перечень**1.Ремонт дворовых проездов2.Обеспечение освещения3. Установка скамеек и урн**Дополнительный перечень**1.Оборудование детских, спортивных площадок2.Оборудование автомобильных парковок3. Озеленение4.Оборудование контейнерных площадок для ТБО5.Установка контейнеров для раздельного сбора ТКО6.Установка ограждений вдоль дворовых проездов7.Установка декоративных малых архитектурных форм8. Установка беседок9. Расчистка прилегающей территории | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» | 2018 год | 2022 год | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий |  | - количество благоустроенных дворовых территорий |
| **2.Благоустройство общественных территорий** * 1. Установка скамеек
	2. Установка мусорных урн

2.3Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек2.4 Установка, ремонт и реконструкция ограждений2.5 Установка автобусных остановок2.6 Установка указателей с указанием названий улиц | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» | 2018 год | 2022 год | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий |  | * количество благоустроенных территорий ;
* площадь благоустроенных общественных территорий
 |

Приложение 11

**Ресурсное ежегодное обеспечение реализации муниципальной Программы** на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источникфинанси­рования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ФБ | ОБ | Местный б-т |
| МуниципальнаяПрограмма «Формирование современной городской среды в городском поселении Пушкиногорье» Пушкиногорского района на 2018-2022 годы" | всего в том числе: | ФБ, ОБ, местный | 2330,6 | 150,4 | 25,0 | 2506,0 |
| Администрация городского поселения «Пушкиногорье» |  |  |  |  |  |
| В т.ч. благоустройство дворовых территорий и общественных территорий | ФБ, ОБ, местный | 2330,6 | 150,4 | 25,0 | 2506,0 |

ресурсное обеспечение ежегодно корректируется

.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 12к Муниципальной программе«Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» МО «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы» |

План реализации государственной программы субъекта Российской Федерации (муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| II квартал | III квартал | IIII квартал | IIV квартал | II квартал | III квартал | IIII квартал | IIV квартал | I I квартал | III квартал | IIII квартал |
| Контроль за разработкой проектно сметной документации |  | МО «Пушкиногорский район» | - | - | - |  | ++ | ++ |  |  | - | - |  |
| Контроль за проведением конкурсных процедур по отбору подрядных организаций |  | МО «Пушкиногорский район» |  |  |  |  | + | ++ | ++ | ++ |  |  |  |
| Контроль за своевременным началом работ, предусмотренных в рамках муниципальной программы |  | МО «Пушкиногорский район» |  |  |  |  |  | ++ | ++ | ++ |  |  |  |
| Контроль за своевременным завершением работ, предусмотренных в рамках реализации муниципальнойпрограммы |  | МО «Пушкиногорский район» |  |  |  |  | + | ++ | ++ | ++ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 13

**Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2018-2022 годы»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» |
| Соисполнители муниципальной программы |  нет |
| Участники муниципальной программы | 1.Отдел по ЖКХ, строительству, охране окружающей среды и дорожному хозяйству Администрации Пушкиногорского района2. Комитет экономике, по инвестиционной политике, имуществу и земельным отношениям3. Финансовое управление Администрации Пушкиногорского района4. Управляющие организации, жители многоквартирных домов, органы местного самоуправления, общественные организации, политические партии |
| Направления муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий в городском поселении «Пушкиногорье» муниципального образования «Пушкиногорский район».
2. Благоустройство общественных территорий в городском поселении «Пушкиногорье» муниципального образования «Пушкиногорский район».
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы  | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство общественных территорий в городском поселении «Пушкиногорье».  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий в городском поселении «Пушкиногорье». (пешеходных дорожек, парков, скверов, бульваров и др.);2.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении «Пушкиногорье».3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных, тротуаров, площадей и т.д.) в городском поселении «Пушкиногорье».4.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городского поселения «Пушкиногорье».  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Количество благоустроенных дворовых территорий;2.Площадь благоустроенных дворовых территорий3.Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД.4.Количество благоустроенных общественных территорий. 5.Площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий.6. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа предусмотрена на 2018-2022 год без выделения этапов. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего 2018г.(тыс.руб.) | Вт.ч. дворовые территории иобщественные территории  |
| Всего | 2506,0 | 2506,0 |
| В т.ч. федеральный бюджет | 2330,6 | 2330,6 |
| областной бюджет | 150,4 | 150,4 |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
| Источники | Всего 2019г.(тыс. руб.) | Вт.ч. дворовые территории иобщественные территории  |
|  | Всего | 2506,0 | 2506,0 |
|  | В т.ч. федеральный бюджет | 2330,6 | 2330,6 |
|  | областной бюджет | 150,4 | 150,4 |
|  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
|  | Источники | Всего 2020г.(тыс.руб.) | В т.ч. дворовые территориии общественные территории  |
|  | Всего | 2506,0 | 2506,0 |
|  | В т.ч. федеральный бюджет | 2330,6 | 2330,6 |
|  | областной бюджет | 150,4 | 150,4 |
|  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
|  | Источники | Всего 2021г.(тыс.руб.) | В т.ч. дворовые территориии общественные территории  |
|  | Всего | 2506,0 | 2506,0 |
|  | В т.ч. федеральный бюджет | 2330,6 | 2330,6 |
|   | областной бюджет | 150,4 | 150,4 |
|  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
|  | Источники | Всего 2022г.(тыс.руб.) | В т.ч. дворовые территориии общественные территории  |
|  | Всего | 2506,0 | 2506,0 |
|  | В т.ч. федеральный бюджет | 2330,6 | 2330,6 |
|  | областной бюджет | 150,4 | 150,4 |
|  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В ходе реализации программы планируется выполнить комплексное благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий.  |

1. Постановление Администрации Пушкиногорского района «Об утверждении муниципальной программы» Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2018-2022 года» от 14.12.2017 года № 63-Н [↑](#footnote-ref-1)