

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПУШКИНОГОРЬЕ»**

**ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019 г. № 182

**Об утверждении муниципальной программы**

**"Борьба с борщевиком Сосновского на территории**

**муниципального образования городского поселения**

**«Пушкиногорье» " на 2020-2022годы**»

С целью улучшения санитарно-эпидемиологического и экологического состояния территории городского поселения «Пушкиногорье» и окружающей среды, а так же в целях предотвращения массового распространения и ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципального образования городского поселения «Пушкиногорье", в соответствии со [статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901714433), [Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/901876063), [Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"](http://docs.cntd.ru/document/901808297),  [Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](http://docs.cntd.ru/document/499011838),

Администрация городского поселения «Пушкиногорье»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования "Пушкиногорье" на 2020-2022годы" согласно

Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Объем финансирования муниципальной программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования городского поселения "Пушкиногорье» на 2020-2022годы" определять ежегодно при формировании бюджета городского поселения «Пушкиногорье» на очередной финансовый год и плановый период.

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом

городского поселения «Пушкиногорье».  
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его

официального обнародования.  
 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» О.А.Шляхтюк

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

городского поселения «Пушкиногорье»

от 25.10.2019г. № 182

**1.Паспорт муниципальной программы**

**«Борьба с «Борщевиком Сосновского» на территории муниципального образования городского поселения «Пушкиногорье» на 2020-2022год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Борьба с «Борщевиком Сосновского»  в муниципальном образовании городское поселение «Пушкиногорье» на 2020-2022годы |
| Разработчик программы | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» |
| Основания для разработки программы | -[Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/901876063);  - [Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"](http://docs.cntd.ru/document/901808297);  - [ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901714433);  -Постановление Администрации городского поселения «Пушкиногорье» от 26.10.2015г. № 219 Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ» |
| Исполнитель | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» |
| Цели программы | -Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского» на территории городского поселения «Пушкиногорье»;  - Исключение случаев травматизма среди населения |
| Задачи программы | Сокращение территорий, засоренных борщевиком Сосновского |
| Целевые индикаторы программы | Освобождение площади от борщевика Сосновского- всего (га);  Доля освобождения площади от засоренной (%) |
| Сроки реализации программы | Срок реализации муниципальной программы 2020-2022годы. |
| Объем и источники финансирования | Источником финансирования программы являются средства бюджета городского поселения «Пушкиногорье»;  Объем средств, планируемых на реализацию программы-540.0тыс.руб.  В ходе реализации программы возможна корректировка финансирования мероприятий.  В установленном порядке для решения задач Программы могут привлекаться средства федерального, областного бюджетов и средства иных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории городского поселения «Пушкиногорье»:  - снижение случаев травматизма среди населения;  -уменьшение зараженных площадей (зеленых насаждений, придорожных полос, неблагоустроенных территорий) |

### 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации

### муниципальной программы

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.  
  
Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.  
  
В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.  
  
Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.  
  
В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

На территории МО "Пушкиногорье" борщевиком Сосновского засорены более 50 га земель. Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

**3. Цели и задачи реализации Программы**

Цель реализации Программы:

-локализация и ликвидация очагов «Борщевика Сосновского» на территории городского поселения «Пушкиногорье»

- исключение массового травматизма среди населения

Задачи реализации Программы:

- сохранение и восстановление земельных ресурсов согласно назначения их использования.

- предотвращение перевода высокопроизводительных земель в разряд непригодных;

**4. Механизм реализации Программы**

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направленных на реализации. Мероприятий Программы, является Администрация городского поселения «Пушкиногорье».

Администрация городского поселения «Пушкиногорье»:

1. формирует проект мероприятий Программы;

2. выполняет функции заказчика, в рамках которых заключает муниципальные контракты в соответствии с действующим законодательством;

3. в течении всего срока действия муниципального контракта контролирует выполнение работ, осуществляет приемку выполненных работ;

4. осуществляет контроль за использованием средств;

5. выполняет иные функции по реализации Программы.

**5.Сроки и этапы реализации Программы**

Муниципальная программа реализуется на 2020-2022годы.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовые средства для реализации мероприятий по Программе формируются за счет средств бюджета городского поселения «Пушкиногорье».

Для решения задач Программы могут привлекаться средства федерального, областного бюджетов и средства иных источников.

Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.  
 Объем средств необходимых для реализации мероприятий Программы- 540.0 тыс.руб.

Возможна корректировка финансирования мероприятий.

**7. Целевые индикаторы муниципальной Программы**

Основным целевым показателем реализации Программы является показатель увеличения доли площади освобожденной от засорения Борщевика Сосновского по

отношению к базовому количеству засоренной площади.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измерения | Общая площадь земельных участков, заросшим борщевиком Сосновского  2019г. (базовый) | Значение целевых показателей (индикатора) | | |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Освобождение площади борщевика Сосновского ( по оценке)\* на территории муниципального образования городского поселения «Пушкиногорье» | .  га. | 57 | 5 | 5 | 5 |
| Доля освобождения площади от засоренной борщевиком | % | 26,3 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |

\*Показатель будет уточнен после проведения обследования территории муниципального образования городского поселения «Пушкиногорье», составления карты-схемы засоренности борщевиком и внесены соответствующие изменения в программу.

**8. Состав и сроки предоставления отчетности**

**об исполнении Программы**

Администрация городского поселения «Пушкиногорье» предоставляет отчетность об исполнении Программы в соответствии с Постановлением администрации городского поселения «Пушкиногорье» от 26.10.2015г. № 219 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ»

**9. Ожидаемый конечный результат Программы и показатели**

**социально-экономической эффективности**

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Реализация Программы позволит:

1. Освободить 15 га. площади поселения от «Борщевика Сосновского» и снизить засоренную борщевиком площадь;

2. Ликвидировать угрозу не контролируемого распространения «Борщевика Сосновского»;

3. Снизить травматизм и сохранить трудоспособность населения. ( В приведенном разделе не представляется возможным представить эффективность проведения мероприятий по социальным показателям, вследствие того, что статистические данные о количестве травмированного населения, вызванного «Борщевиком Сосновского», отсутствуют).

Приложение 1  
к муниципальной программе "Борьба с борщевиком   
Сосновского на территории муниципального образования

городского поселения «Пушкиногорье» на 2020-2022 годы"  
(далее - Программа)

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование основных мероприятий | Ответственный | Срок | Источники финанси рования | Объем финансирования тыс.руб. | | | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации муниципальной программы |
| Всего по годам | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| **1. Сокращение территорий городского поселения, засоренных борщевиком Сосновского** | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение обследования территории городского поселения «Пушкиногорье»; Составление карты-схемы засоренности борщевиком; | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» | Ежегодно | Бюджет городского поселения «Пушкиногорье» | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие карты-схемы засоренности борщевиком Сосновского территории городского поселения «Пушкиногорье» |  |
| 2 | Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» | Май -сентябрь | Бюджет городского поселения «Пушкиногорье» | 540.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 1. Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского  2. Сохранение и восстановление земельных ресурсов  3. Снижение травматизма среди населения  4. Контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| 2.1 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы, выкапывание корневой системы –три раза) | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» | Май-сентябрь | Бюджет городского поселения «Пушкиногорье» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского  2. Сохранение и восстановление земельных ресурсов  3. Снижение травматизма среди населения  4. Контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| 2.2. | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка отрастающего борщевика арборицидами-один раз или гербицидами- два раза) | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» | Май-сентябрь | Бюджет городского поселения «Пушкиногорье» | 540.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 1. Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского  2. Сохранение и восстановление земельных ресурсов  3. Снижение травматизма среди населения  4. Контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| 2.3. | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского территорий городского поселения «Пушкиногорье» | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» | ежегодно | Бюджет городского поселения «Пушкиногорье» | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт оказанных услуг с данными по количестве обработанной территории от борщевика |  |
| **2. Сокращение территорий полос отвода автодорог городского поселения, засоренных борщевиком Сосновского (одним из методов)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение обследования территории полос отвода автодорог городского поселения «Пушкиногорье»; Составление карты-схемы засоренности борщевиком; | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» | Ежегодно | Бюджет городского поселения «Пушкиногорье» | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие карты-схемы засоренности борщевиком Сосновского территории полос отвода автодорог городского поселения «Пушкиногорье» |  |
| 2 | Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского вдоль полос автодорог городского поселения «Пушкиногорье» | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» | Май -сентябрь | Бюджет городского поселения «Пушкиногорье» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского территории вдоль полос автодорог  3. Снижение травматизма среди населения  4. Контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| 2.1 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы, выкапывание корневой системы –три раза) | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» | Май -сентябрь | Бюджет городского поселения «Пушкиногорье» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского территории вдоль полос автодорог  3. Снижение травматизма среди населения  4. Контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| 2.2. | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка отрастающего борщевика арборицидами-один раз или гербицидами- два раза) | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» | Май-сентябрь | Бюджет городского поселения «Пушкиногорье» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского территории вдоль полос автодорог  3. Снижение травматизма среди населения  4. Контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| 2.3. | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского территории вдоль автодорог городского поселения «Пушкиногорье» | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» | Май-сентябрь | Бюджет городского поселения «Пушкиногорье» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского территории вдоль полос автодорог  3. Снижение травматизма среди населения  4. Контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| **Всего** |  |  |  |  | **540.0** | **180.0** | **180.0** | **180.0** |  |  |

.