

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПУШКИНОГОРЬЕ»

ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.02.2021г. № 25

 Об утверждении плана мероприятий

по ликвидации борщевика Сосновского

на территории городского поселения

«Пушкиногорье» на 2021 год.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации городского поселения от 25.10.2019г. № 182, «Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Пушкиногорье» на 2020-2022годы»,

Администрация городского поселения «Пушкиногорье»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить план мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории городского поселения «Пушкиногорье» на 2021г. согласно приложению № 1.

 2. Обнародовать настоящее Постановление в установленном порядке.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

И.п. главы Администрации городского

поселения «Пушкиногорье» А.В.Афанасьев

Приложение №1

к Постановлению Администрации

городского поселения «Пушкиногорье»

от 05.02.2021г. № 25

**ПЛАН**

мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории городского поселения «Пушкиногорье» на 2021г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ, га | Сроки выполнения мероприятий | Результаты проведения мероприятий | Ответственные исполнители |
| 1 | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского.Составление карты-схемы засоренности борщевиком | 15.0 | с марта по октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского |  Администрация городского поселения «Пушкиногорье» |
| 2 | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского: в том числе: | 15.0 | с апреля по август | соблюдение регламентов применения пестицидов |   |
| д.Петровское КН 60:20:0800701 | 0,5 |
| д.ПодборьеКН 60:20:0803301 | 0,5 |
| д.ОсницаКН 60:20:0601301 | 4,0 |
| д.Сорокино-ЖукиКН 60:20:0601001 | 0,5 |
| д.ШевелиКН 60:20:0805701 | 1,0 |
| д.ЛосиКН 60:20:0807501 | 4,0 |
| д.КолокановоКН 60:20:0601101 | 1,0 |
| д.ЖаркиКН 60:20:0807601 | 3,5 |
| 3 | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского |  | ежегодно | Составление Акта оказанных услуг с данными о количестве обработанной территории от борщевика Сосновского |   |
| 4 | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского |  | с марта по октябрь | размещение информации по тематике, распространение наглядной информации (памятки) |   |