

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПУШКИНОГОРЬЕ»

ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.02.2022г. № 68а

 Об утверждении плана мероприятий

по ликвидации борщевика Сосновского

на территории городского поселения

«Пушкиногорье» на 2022 год.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Муниципальной программой «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Пушкиногорье» на 2020-2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения от 25.10.2019г. № 182 (с изменениями),

Администрация городского поселения «Пушкиногорье»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить план мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории городского поселения «Пушкиногорье» на 2022год согласно приложению № 1.

 2. Обнародовать настоящее Постановление в установленном порядке.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Администрации городского

поселения «Пушкиногорье» А.В.Афанасьев

Приложение №1

к Постановлению Администрации

городского поселения «Пушкиногорье»

от 15.02.2022г. № 68а

**ПЛАН**

мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории городского поселения «Пушкиногорье» на 2022г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ, га | Сроки выполнения мероприятий | Результаты проведения мероприятий | Ответственные исполнители |
| 1 | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского.Составление карты-схемы засоренности борщевиком | 4,9 | с марта по октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского |  Администрация городского поселения «Пушкиногорье» |
| 2 | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского: в том числе: |  4,9 | с апреля по август | соблюдение регламентов применения пестицидов |   |
| Рп.Пушкинское Горы, Тригорский 2-й пер. Кадастровый квартал 60:20:0100201 | 1,409 |
|  Рп.Пушкинское Горы, ул.Пушкинская Кадастровый квартал 60:20:01022102 | 0.111  |
|  Рп.Пушкинское Горы, ул.Западная Кадастровый квартал 60:20:0100101 | 0,769 |
|  Пушкиногорский район, восточнее д.Лоси Кадастровый квартал 60:20:0102701 | 1.077 |
|  Пушкиногорский район, восточнее д.Лоси Кадастровый квартал 60:20:1400301 | 1,536 |
| 3 | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского |  | ежегодно | Составление Акта оказанных услуг с данными о количестве обработанной территории от борщевика Сосновского |   |
| 4 | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского |  | с марта по октябрь | размещение информации по тематике, распространение наглядной информации (памятки) |   |